# Checklista: Köpa färdigt eller bygga?

Version 1.0

Licens: CC-BY 4.0
Fritt att använda, anpassa och dela – även kommersiellt – med attribution till Anders M Olausson.
Från boken Kvalitetstårtan – En handbok för hållbara system – andersmolausson.se

Feedback? Saknas något? Är något fel? Mejla checklistor@andersmolausson.se

## Om denna checklista

Detta är en startpunkt, inte en komplett lista.

Ska ni köpa ett färdigt system eller bygga något skräddarsytt? Detta är ofta det mest avgörande beslutet för projektets framgång, men det tas sällan med tillräckligt underlag.

Många organisationer lockas av löften om snabb implementation och låga kostnader. “80% av funktionaliteten är redan klar” låter fantastiskt – tills man upptäcker att de återstående 20% är just det som gör er verksamhet unik.

Följande utvärderingsmodell hjälper dig att systematiskt bedöma dessa faktorer innan beslut fattas. Anpassa den efter era förutsättningar.

För fördjupning, se kapitel 1.8 i Kvalitetstårtan.

## Produktmogenhet och stabilitet

- ☐ Hur länge har systemet funnits på marknaden?

- ☐ Hur ofta ändras grundfunktionaliteten?

- ☐ Är området stabilt (bokföring, grundläggande HR) eller instabilt (ny teknik, snabbt föränderlig lagstiftning)?

- ☐ Finns det risk att produkten förändras i en riktning som inte passar er?

## Jurisdiktion och regelefterlevnad

- ☐ Var är systemet utvecklat? (Sverige, EU, utomeuropeiskt)

- ☐ Förstår leverantören svensk lagstiftning och myndighetsrapportering?

- ☐ Var lagras data?

- ☐ Vilka dataskyddslagar gäller?

- ☐ Hur hanteras GDPR, bokföringslagen och andra svenska krav?

- ☐ Krävs omfattande anpassningar för att möta lokala krav?

## Domänerfarenhet

Inte bara “används systemet någonstans” utan:

- ☐ Används det i vår bransch?

- ☐ För organisationer av vår storlek?

- ☐ Med våra volymer och komplexitet?

- ☐ I liknande regulatorisk miljö?

- ☐ Finns referenskunder vi kan prata med?

## Anpassningsgrad och flexibilitet

- ☐ Hur mycket är konfiguration (ändra inställningar inom systemets ramar)?

- ☐ Hur mycket kräver anpassning (bygga tillägg inom systemets arkitektur)?

- ☐ Hur mycket kräver modifikation (ändra kärnfunktionalitet)?

- ☐ Finns varningssignaler som “det är bara en liten ändring”?

- ☐ Har ni fått realistiska uppskattningar av anpassningskostnader?

## Systemarkitektur

- ☐ Är systemet monolitiskt (svårt att anpassa, “allt eller inget”)?

- ☐ Är systemet modulärt (kan implementeras stegvis, lättare att byta delar)?

- ☐ Finns API:er för integration?

- ☐ Kan ni implementera modulärt även om systemet är monolitiskt?

- ☐ Hur påverkar arkitekturen framtida förändringar?

## Total ägandekostnad (TCO)

Inte bara licenskostnad utan:

- ☐ Implementeringskostnad?

- ☐ Anpassningar och integrationer?

- ☐ Utbildning och förändringsledning?

- ☐ Årlig drift och support?

- ☐ Framtida uppgraderingar?

- ☐ Exit-kostnad – kan ni migrera data för arkiv eller nytt system?

## Leverantörsaspekter

- ☐ Support: Vilka tidszoner, vilket språk, vilken SLA?

- ☐ Utvecklingstakt: Hur ofta kommer nya versioner?

- ☐ Ekosystem: Finns konsulter och partners?

- ☐ Stabilitet: Kommer leverantören finnas kvar?

- ☐ Vad händer om leverantören köps upp eller går i konkurs?

## Testbarhet före köp

- ☐ Kan ni genomföra Proof of Concept för era kritiska användningsfall?

- ☐ Finns möjlighet till referensbesök hos liknande organisationer?

- ☐ Kan ni köra pilotprojekt med begränsad omfattning?

- ☐ Har ni gjort teknisk utvärdering av anpassningsmöjligheter?

## Beslutsstöd

### Köp färdigt när:

- ☐ Området är stabilt och standardiserat

- ☐ Era behov matchar systemets kärnfunktionalitet

- ☐ Ni saknar intern kompetens/resurser

- ☐ Time-to-market är kritiskt

### Bygg anpassat när:

- ☐ Era processer är er unika konkurrensfördel

- ☐ Anpassningskostnaderna närmar sig nyutveckling

- ☐ Ni behöver full kontroll över utvecklingstakten

- ☐ Integration med befintliga system är komplex

### Hybridlösning:

- ☐ Köp stabil kärnfunktionalitet (t.ex. bokföring)

- ☐ Bygg det som är unikt för er

- ☐ Integrera via API:er

## Saknas något?

Denna checklista täcker inte allt. Om du upptäcker att något viktigt saknas för just ditt projekt – lägg till det.

För mer kontext och fördjupning, se Kvalitetstårtan kapitel 1.8 (Vägvalet, köpa eller bygga).