# Checklista: Verktygsval och användning

Version 1.0

Licens: CC-BY 4.0
Fritt att använda, anpassa och dela – även kommersiellt – med attribution till Anders M Olausson.
Från boken Kvalitetstårtan – En handbok för hållbara system – andersmolausson.se

Feedback? Saknas något? Är något fel? Mejla checklistor@andersmolausson.se

## Om denna checklista

Detta är en startpunkt, inte en komplett lista.

Denna checklista hjälper dig säkerställa att projektdata och dokumentation hamnar rätt – i er ägo, inte leverantörens.

Det viktigaste beslutet: Låt utvecklingsteamet arbeta i kundorganisationens verktygsinstanser från dag ett.

För fördjupning, se kapitel 2.6 i Kvalitetstårtan.

## Innan upphandlingen

### Steg 1: Inventera ert verktygslandskap

- ☐ Vilka verktyg använder ni idag för kravhantering?

- ☐ Vilka verktyg för projektuppföljning?

- ☐ Vilka verktyg för dokumentation?

- ☐ Vilka verktyg använder IT-avdelningen och driftorganisationen?

- ☐ Vilka integrationer finns redan mellan systemen?

- ☐ Vilka verktyg är obligatoriska enligt IT-strategin?

### Steg 2: Kontrollera regulatorisk efterlevnad för verktyg

- ☐ Var kommer projektdata att lagras geografiskt?

- ☐ GDPR och tredjelandsöverföringar kontrollerade?

- ☐ Amerikanska molntjänster problematiska efter Schrems II?

- ☐ Godkända alternativ identifierade (EU/EES, länder med adekvat skyddsnivå)?

- ☐ Branschspecifika krav på datalagring beaktade?

- ☐ Juridik/regelefterlevnad involverade tidigt i verktygsvalet?

### Steg 3: Specificera verktygskrav i upphandlingen

Inkludera i förfrågningsunderlaget:

- ☐ “All projektdata ska lagras i beställarens verktygsinstanser”

- ☐ “Leverantören ska använda beställarens [lista verktyg] för projektarbetet”

- ☐ “Vid projektets slut ska all data finnas tillgänglig hos beställaren”

- ☐ “Leverantören ansvarar för att sätta upp nödvändiga integrationer”

## Under projektet

### Steg 4: Etablera verktygsrutiner tidigt (första sprinten)

- ☐ Verifiera att alla arbetar i era system

- ☐ Säkerställ att ni har administratörsrättigheter

- ☐ Dokumentera hur data är strukturerad

- ☐ Skapa rutiner för backup av projektdata

### Steg 5: Koppla samman krav, test och dokumentation

- ☐ Varje krav har spårbarhet till tester

- ☐ Testfall dokumenterade i era system

- ☐ Testmiljökonfiguration finns i er ägo

- ☐ Automatiserade tester checkas in i ert repository

### Steg 6: Granska dokumentation löpande

- ☐ Dokumentationsgranskning inkluderad i varje sprint/milestone

- ☐ Dokumentation använder rätt format

- ☐ Dokumentation förståelig för ER organisation, inte bara leverantören

## Vid leverans

### Steg 7: Genomför strukturerad leveranskontroll

#### Verktygsdata

- ☐ All projektdata finns i era system

- ☐ Historik är bevarad och sökbar

- ☐ Integrationer är dokumenterade

- ☐ Administratörsrättigheter är överförda

#### Dokumentation

- ☐ Arkitekturdokumentation i rätt format

- ☐ Driftdokumentation anpassad för er organisation

- ☐ Säkerhetsdokumentation inklusive hotmodeller

- ☐ Utvecklardokumentation för framtida förvaltning

#### Testleverabler

- ☐ Dokumentation av testmiljöernas konfiguration

- ☐ Skript för att återskapa testmiljöer

- ☐ Verktyg för att generera testdata

- ☐ Källkod till alla automatiserade tester

- ☐ Dokumenterade testfall för olika testnivåer

- ☐ CI/CD-pipelines i er miljö

#### Kunskapsöverföring

- ☐ Utbildning av er personal genomförd

- ☐ Handover-sessions dokumenterade

- ☐ Kontaktvägar för framtida frågor etablerade

## Saknas något?

Denna checklista täcker inte allt. Om du upptäcker att något viktigt saknas för just ditt projekt – lägg till det.

För mer kontext och fördjupning, se Kvalitetstårtan kapitel 2.6 (Testbarhet) och Del 1 (Förutsättningar).